Contenido

INTRODUCCIÓN

1 INICIO

1.1 ÁRBOL DE PROBLEMAS

1.2ESTUDIO DE LA NECESIDAD

1.3 ANÁLISIS DE VIABILIDAD

1.4 OBJETIVOS

2 PLANIFICACIÓN

2.1 JUSTIFICACIÓN

2.2 ALCANCE

2.3 ESTIMACIÓN DE TIEMPO

2.4 ESTIMACIÓN DE COSTOS

2.5 DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES

2.6DEFINICIÓN DE RIESGOS

3 EJECUCIÓN

3.1 DESARROLLO DE ACTIVIDADES

3.2 EVALUACIÓN DEL CAMBIO

3.3 PRODUCTO FINAL.

4 MONOTOREO Y CONTROL

4.1 ANALISIS DE ALCANCE, TIEMPO Y

COSTOS

5 CIERRE.

5.1 CONCLUSIONES.

INTRODUCCIÓN

Actualmente, la Inteligencia Artificial (IA) está adquiriendo un papel importante en la educación, al permitir el desarrollo de herramientas capaces de apoyar y adaptar los procesos de aprendizaje. En el área de Informática, su aplicación puede ser especialmente útil para fortalecer el aprendizaje de la programación mediante actividades que respondan al nivel y desempeño de cada estudiante.

El aprendizaje de la programación puede presentar dificultades relacionadas con la comprensión de conceptos, la práctica insuficiente y la falta de retroalimentación personalizada. Por esta razón, surge la necesidad de contar con herramientas que permitan practicar de manera dinámica y que, al mismo tiempo, identifiquen las dificultades que presenta cada estudiante.

En respuesta a esta necesidad se propone CodeQuiz IA, una plataforma web que utiliza Inteligencia Artificial para generar y adaptar quizzes de programación según el nivel de conocimiento del estudiante. Además, busca analizar sus respuestas y proporcionar retroalimentación automática, permitiendo reforzar los temas en los que presente mayores dificultades.

De esta manera, CodeQuiz IA busca apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la programación y ofrecer una alternativa tecnológica que contribuya al desarrollo de las competencias de los estudiantes de Informática.

Capítulo 1 inicio

Acta de Inicio

| Nombre del proyecto: | CODEQUIZ IA “Plataforma inteligente para aprender programación mediante quizzes adaptativos” |
| --- | --- |
| Fecha inicial: | 18/09/2026 |
| Fecha final: | 20/11/2026 |
| Objetivo general: | Desarrollar CodeQuiz IA, una plataforma web basada en inteligencia artificial que genere y adapte automáticamente quizzes de programación al nivel de conocimiento de cada estudiante, con el fin de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en los programas de Informática. |
| Alcance: | El proyecto comprende el diseño, desarrollo e implementación de un prototipo funcional de la plataforma web CodeQuiz IA, incluyendo el módulo de generación y adaptación de quizzes mediante IA, el sistema de análisis de respuestas con retroalimentación automática y la interfaz web para estudiantes y docentes. El desarrollo se llevará a cabo entre el 18 de septiembre y el 20 de noviembre de 2026, orientado a su uso en programas de Informática de instituciones de educación superior, tanto dentro como fuera del aula. No incluye el despliegue en producción a gran escala ni la integración con sistemas de gestión académica institucionales (LMS), aspectos que podrán abordarse en fases posteriores del proyecto. |
| Población beneficiada: | Estudiantes de programas de Informática y áreas afines que cursan asignaturas de programación, quienes podrán practicar y reforzar sus conocimientos con quizzes adaptados a su nivel. Docentes de programación, quienes contarán con una herramienta para identificar el desempeño de cada estudiante, detectar dificultades y orientar de forma más efectiva el refuerzo de los temas. |
| Participantes: | Royner Enrique Díaz Licona – Integrante del equipo de desarrollo. Edgar Jaime Urbano Zambrano – Integrante del equipo de desarrollo. Universidad de Córdoba – Institución académica en la que se enmarca el proyecto. |

  - Árbol de problema

  - Estudio de la Necesidad

En los procesos de enseñanza y aprendizaje de la programación, los estudiantes de la Licenciatura en Informática pueden presentar dificultades para comprender, relacionar y aplicar los conceptos necesarios para resolver problemas mediante código. Estas dificultades pueden manifestarse en la interpretación de los problemas, el planteamiento de soluciones, la escritura del código y la identificación y corrección de errores. Lahtinen, Ala-Mutka y Järvinen (2005), a partir de un estudio internacional con más de 500 estudiantes y docentes, analizaron las dificultades que se presentan durante el aprendizaje de la programación y señalaron la necesidad de reconocer estas dificultades para mejorar los materiales y enfoques utilizados en su enseñanza. En este sentido, la situación puede ser especialmente relevante durante las primeras etapas de formación, cuando los estudiantes todavía están desarrollando habilidades de razonamiento lógico, resolución de problemas y pensamiento computacional.

Entre las principales causas asociadas a esta problemática se encuentra la falta de práctica constante mediante ejercicios variados que permitan aplicar progresivamente los conceptos aprendidos y fortalecer la resolución de problemas. También se identifica la retroalimentación genérica o poco personalizada, que en algunos casos no permite al estudiante conocer con claridad cuál fue su error, por qué ocurrió y qué puede hacer para mejorar. A esto se suma el uso de herramientas educativas que no siempre están integradas o adaptadas al ritmo de aprendizaje individual, por lo que pueden presentar actividades con un nivel de dificultad que no corresponde al desempeño del estudiante. Asimismo, las limitadas experiencias previas en programación y en fundamentos matemáticos y lógicos pueden dificultar la comprensión de nuevos contenidos.

Como consecuencia de esta situación, pueden presentarse errores recurrentes en la escritura, comprensión y ejecución del código, así como dificultades para resolver ejercicios de programación de manera autónoma. Esto puede relacionarse con un bajo rendimiento académico en las asignaturas de programación y con dificultades para avanzar hacia contenidos de mayor complejidad. De igual manera, la repetición de errores sin una retroalimentación suficientemente orientada puede generar desmotivación y pérdida de interés por el aprendizaje de la programación. A mediano plazo, estas dificultades pueden afectar el desarrollo de competencias relacionadas con el pensamiento lógico, la resolución de problemas, el pensamiento computacional y las habilidades digitales, aspectos importantes para la formación profesional de los estudiantes de la Licenciatura en Informática.

  - Estudio de la viabilidad

Este proyecto es viable porque responde a una necesidad educativa presente en el aprendizaje de la programación y plantea una solución tecnológica acorde con las condiciones y ritmos de la población estudiantil. La propuesta integra el uso de inteligencia artificial para apoyar la evaluación personalizada y el refuerzo de conceptos clave, y puede concretarse mediante un prototipo que articule la necesidad educativa, la tecnología, la innovación, la transversalidad y la validación funcional.

El proyecto responde a una necesidad educativa concreta: los estudiantes de programación no aprenden al mismo ritmo y los quizzes tradicionales presentan las mismas preguntas para todos. Esta situación dificulta identificar qué conceptos domina cada estudiante y cuáles necesita reforzar. Por ello, se propone una herramienta que adapte las actividades según el desempeño individual para fortalecer el seguimiento y el aprendizaje personalizado.

Desde el punto de vista tecnológico, CodeQuiz IA se plantea como una solución realizable y escalable que puede construirse con tecnologías web conocidas. La inteligencia artificial se utilizará para analizar las respuestas, identificar patrones de error y generar o recomendar preguntas de refuerzo, garantizando la factibilidad técnica de la propuesta.

El proyecto presenta un componente innovador al no limitarse al uso de inteligencia artificial, sino al integrarla directamente con un proceso de aprendizaje adaptativo. El sistema analiza el desempeño del estudiante y utiliza esa información para modificar las actividades posteriores; por ejemplo, si presenta dificultades con estructuras condicionales, el sistema recomienda ejercicios enfocados en ese tema y ajusta su nivel de dificultad.

La propuesta tiene un carácter transversal porque no aborda únicamente la programación, sino que integra áreas y dimensiones como educación, pedagogía, inteligencia artificial, análisis de datos, desarrollo de software, evaluación y aprendizaje adaptativo. De esta manera, apoya tanto al estudiante —quien recibe retroalimentación oportuna— como al docente, al ofrecerle información clara sobre las dificultades de aprendizaje.

Finalmente, el proyecto se plantea como un prototipo funcional que permitirá demostrar la interacción y el flujo de la propuesta: el estudiante responde un quiz, el sistema analiza sus resultados mediante IA y posteriormente genera o recomienda nuevas preguntas según su desempeño. De esta manera, se puede comprobar el funcionamiento de la idea y validar la propuesta antes de desarrollar una plataforma completamente terminada.

  - OBJETIVOS

Objetivo general

Desarrollar un prototipo funcional de CodeQuiz IA, una plataforma web basada en Inteligencia Artificial que genere y adapte quizzes de programación de acuerdo con el desempeño de los estudiantes, con el propósito de apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la programación en programas de Informática.

Objetivos específicos

- Planear las actividades, recursos, tiempos, costos, alcance y riesgos necesarios para el diseño y desarrollo del prototipo funcional de CodeQuiz IA.

- Ejecutar y desarrollar el prototipo funcional de CodeQuiz IA, incorporando la generación y adaptación de quizzes mediante Inteligencia Artificial, el análisis de respuestas y la retroalimentación personalizada.

- Evaluar el funcionamiento del prototipo mediante pruebas de sus principales funcionalidades, verificando el cumplimiento del alcance establecido y la capacidad del sistema para adaptar las actividades de acuerdo con el desempeño del estudiante.

Capítulo 2 - Planificación

La planificación de CodeQuiz IA permite organizar de manera estructurada las actividades necesarias para el diseño y desarrollo del prototipo funcional. En esta etapa se establecen los aspectos que orientarán la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta la necesidad educativa identificada, los objetivos propuestos y las características de la solución tecnológica.

En este capítulo se presenta la justificación del proyecto, explicando la importancia de desarrollar una plataforma que genere y adapte quizzes de programación de acuerdo con el desempeño de los estudiantes. Asimismo, se delimita el alcance del proyecto para establecer con claridad las funcionalidades que serán desarrolladas y aquellas que quedan fuera de esta primera versión.

Finalmente, se realiza una estimación del tiempo necesario para desarrollar las diferentes actividades del proyecto, considerando el periodo establecido.

  - JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de CodeQuiz IA surge a partir de una situación que se presenta con frecuencia en el aprendizaje de la programación: no todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo ni tienen las mismas dificultades. Mientras algunos pueden comprender rápidamente determinados temas, otros necesitan más práctica para entenderlos, resolver ejercicios o identificar los errores que están cometiendo. En este sentido, realizar los mismos quizzes y actividades para todos no siempre permite atender las necesidades particulares de cada estudiante.

Por esta razón, el proyecto propone utilizar la Inteligencia Artificial como una herramienta de apoyo para hacer que los quizzes sean más dinámicos y se ajusten al desempeño de cada estudiante. La plataforma podrá analizar las respuestas y reconocer aquellos temas en los que se presentan mayores dificultades, para posteriormente generar o recomendar nuevas actividades que permitan reforzarlos. Así, el estudiante no solo conocerá el resultado de una actividad, sino que tendrá la oportunidad de seguir practicando en los aspectos que más necesita mejorar.

CodeQuiz IA también busca ser un apoyo para los docentes, ya que la información obtenida de los quizzes puede ayudarles a conocer mejor el desempeño de sus estudiantes. A partir de estos resultados, podrán identificar qué temas presentan mayores dificultades y tener una referencia para orientar las actividades de refuerzo. De esta manera, la plataforma no pretende reemplazar el trabajo del docente, sino brindar una herramienta que facilite el seguimiento del aprendizaje.

Finalmente, el proyecto es posible de desarrollar porque se plantea como un prototipo funcional, utilizando tecnologías web e Inteligencia Artificial. Esto permite construir y probar las principales características de la propuesta, como la generación de quizzes, el análisis de las respuestas, la adaptación de las actividades y la retroalimentación. Con ello, se busca demostrar que es posible utilizar la tecnología para ofrecer una forma de practicar programación que tenga en cuenta el desempeño y las necesidades de cada estudiante.

  - Alcance

El proyecto comprende el diseño, desarrollo e implementación de un prototipo funcional de CodeQuiz IA, una plataforma web orientada al aprendizaje de programación mediante quizzes adaptativos. El sistema incorporará funcionalidades relacionadas con la generación de preguntas, adaptación de actividades, análisis de respuestas y retroalimentación personalizada.

El prototipo estará dirigido principalmente a estudiantes de programas de Informática y áreas afines que cursen asignaturas relacionadas con programación. Estos usuarios podrán realizar quizzes y recibir actividades que se ajusten progresivamente a su desempeño. También se contempla la participación de docentes de programación como usuarios beneficiados, debido a la información que la plataforma podrá proporcionar sobre el desempeño y las dificultades de los estudiantes.

Dentro del alcance se incluyen las siguientes funcionalidades:

- Interfaz web para estudiantes y docentes.

- Generación de quizzes de programación mediante Inteligencia Artificial.

- Adaptación de las preguntas según el desempeño del estudiante.

- Análisis de las respuestas obtenidas.

- Identificación de dificultades o patrones de error.

- Generación o recomendación de actividades de refuerzo.

- Retroalimentación automática y personalizada.

- Registro de resultados necesarios para analizar el desempeño.

- Pruebas de las principales funcionalidades del prototipo.

El proyecto se desarrollará entre el 18 de septiembre y el 20 de noviembre de 2026. Como parte de sus límites, esta primera versión no contempla el despliegue de la plataforma en producción a gran escala ni su integración con sistemas institucionales de gestión académica o LMS. Estas funcionalidades podrán considerarse para futuras fases del proyecto.

  - Estimación de tiempo

La estimación de tiempo permite organizar el desarrollo de CodeQuiz IA de manera progresiva, distribuyendo las actividades desde la planificación hasta la evaluación final del prototipo. El cronograma establece periodos para definir los requisitos, diseñar la plataforma, desarrollar sus funcionalidades e integrar la Inteligencia Artificial y los quizzes adaptativos.

Durante las últimas semanas, el trabajo se concentra en la retroalimentación, las pruebas y la corrección de posibles errores. Esta distribución permite llevar un seguimiento de los avances y verificar que las principales funcionalidades estén terminadas antes de la presentación final. De esta manera, el tiempo establecido se aprovecha de forma organizada y de acuerdo con las etapas previstas para el desarrollo del proyecto.

| Actividad | Periodo estimado | Duración aproximada |
| --- | --- | --- |
| Planificación y organización del proyecto | 21 – 25 septiembre | 7 días |
| Análisis de requisitos y definición de funcionalidades | 28 – 2 octubre | 7 días |
| Diseño de la interfaz y estructura del sistema | 5 – 9 octubre | 7 días |
| Desarrollo de la plataforma web | 12 – 16 octubre | 7 días |
| Integración de Inteligencia Artificial | 19 – 23 octubre | 7días |
| Desarrollo del sistema de quizzes adaptativos | 26 – 30 octubre | 7 días |
| Integración de retroalimentación y análisis de respuestas | 2 – 6 noviembre | 7 días |
| Pruebas y corrección de errores | 9 – 13 noviembre | 7 días |
| Evaluación del prototipo y ajustes finales | 16 – 20 noviembre | 7 días |
| Presentación y cierre del proyecto | 20 noviembre |  |

  - Estigmatización de Costo

La estimación de costos permite identificar los recursos tecnológicos, materiales y humanos necesarios para desarrollar el prototipo funcional de CodeQuiz IA. Para esta estimación se toma como referencia el periodo comprendido entre el 21 de septiembre y el 20 de noviembre de 2026, correspondiente a las actividades de planificación, diseño, desarrollo, integración, pruebas, evaluación y cierre del proyecto.

Debido a que se trata de un proyecto académico, algunos recursos ya se encuentran disponibles para el equipo y no representan un gasto directo. Sin embargo, se incluyen para reconocer su utilización y valorar el tiempo dedicado por los participantes.

| Tipo de recurso | Recurso | Cantidad / tiempo estimado | Valor unitario | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tecnológico | Computadores portátiles para diseño, programación y pruebas | 2 equipos | $2.000.000 | $4.000.000 |
| Tecnológico | Herramientas de desarrollo (Visual Studio Code, Node.js, React, GitHub) | 2 meses | $0 | $0 |
| Tecnológico | Servicio de Inteligencia Artificial/API | 2 meses | — | $80.000 |
| Tecnológico | Base de datos y servicios web en planes gratuitos | 2 meses | $0 | $0 |
| Material | Conexión a internet | 2 meses | — | $100.000 |
| Material | Consumo de energía eléctrica | 2 meses | — | $50.000 |
| Material | Papelería y materiales para documentación y presentación | — | — | $40.000 |
| Humano | Estudiantes desarrolladores | 2 estudiantes × 70 horas | $700.000 por estudiante | $1.400.000 |
| Humano | Docente asesor/orientador | 20 horas | $50.000/hora | $1.000.000 |
| Otros | Imprevistos durante el desarrollo | — | — | $30.000 |
| TOTAL, ESTIMADO |  |  |  | $6.700.000 COP |

Para valorar el recurso humano se estima una dedicación de 70 horas por cada estudiante desarrollador durante el periodo del proyecto. Considerando un valor de $10.000 COP por hora, cada estudiante representa un costo estimado de $700.000 COP. Al participar dos estudiantes, el recurso humano correspondiente al equipo de desarrollo se estima en $1.400.000 COP.

Para el docente asesor se consideran aproximadamente 20 horas de acompañamiento, destinadas a la orientación, revisión de avances, recomendaciones y seguimiento del proyecto. Tomando como referencia un valor de $50.000 COP por hora, su participación se estima en $1.000.000 COP.

Los valores asignados al recurso humano representan una valoración del tiempo dedicado al proyecto y no necesariamente un pago realizado. De igual manera, los computadores corresponden a equipos disponibles para los integrantes, por lo que su valor representa el recurso tecnológico utilizado y no una compra realizada específicamente para CodeQuiz IA.

De esta manera, el valor total estimado de los recursos utilizados para desarrollar el prototipo de CodeQuiz IA durante el periodo comprendido entre el 21 de septiembre y el 20 de noviembre de 2026 es de $6.700.000 COP.

  - Definición de actividades

El desarrollo de la página web se realizará mediante una serie de actividades organizadas de manera progresiva, comenzando con la identificación de las necesidades y finalizando con la implementación y presentación del producto terminado. Esta organización permitirá establecer una ruta de trabajo clara, en la que cada etapa aporte elementos necesarios para la siguiente. De esta manera, se busca que el proceso no se limite únicamente a la programación, sino que incluya también el análisis, la planificación, el diseño, la construcción, las pruebas y la puesta en funcionamiento de la página web.

- Recopilación de información y definición de necesidades:
En esta primera etapa se recopilará la información necesaria para conocer el propósito de la página web y las necesidades que debe atender. Se identificarán los usuarios a los que estará dirigida, los contenidos que se deben presentar y las principales características que deberá tener el sitio. Esta información servirá como base para orientar las siguientes etapas del proyecto.

- Definición de la estructura y organización de la página:
Se establecerá cómo estará organizada la página web y qué secciones serán necesarias para presentar la información de manera clara. También se definirá la navegación entre las diferentes páginas, la distribución de los contenidos y la relación entre los elementos que conformarán el sitio. El objetivo es lograr una estructura comprensible y fácil de utilizar.

- Elaboración del boceto o maqueta:
Se elaborará un boceto de las principales pantallas de la página web para representar visualmente cómo estará distribuido el contenido. En esta etapa se determinará la ubicación de menús, botones, imágenes, textos y otros elementos antes de comenzar la construcción del sitio. Esto permitirá detectar posibles modificaciones en la estructura sin necesidad de realizar cambios directamente sobre la página desarrollada.

- Diseño de la interfaz:
A partir de la estructura definida, se desarrollará la apariencia visual de la página. Se seleccionarán colores, tipografías, imágenes, iconos, botones y otros elementos gráficos que permitan mantener una presentación coherente. También se tendrá en cuenta la facilidad de lectura, la distribución de los elementos y la experiencia del usuario al interactuar con el sitio.

- Desarrollo de las páginas y componentes:
En esta fase se llevará el diseño realizado a una versión funcional mediante las herramientas y tecnologías seleccionadas para el proyecto. Se construirán las diferentes páginas, secciones y componentes definidos anteriormente, organizando tanto la estructura como los elementos que permitirán que el sitio funcione correctamente.

- Integración de funcionalidades y contenido:
Una vez construida la estructura principal, se incorporarán los contenidos y las funcionalidades necesarias. Se agregarán textos, imágenes, enlaces, botones, formularios y elementos interactivos, de acuerdo con los requerimientos establecidos. También se verificará que las diferentes partes de la página puedan comunicarse y funcionar de manera adecuada.

- Pruebas, corrección de errores y ajustes:
Se realizarán pruebas para comprobar el funcionamiento de cada sección y de las funcionalidades incorporadas. Se revisará la navegación, los enlaces, los botones, la presentación del contenido y la respuesta de la página ante diferentes acciones del usuario. Los errores o problemas encontrados serán corregidos y se realizarán los ajustes necesarios para mejorar la calidad del sitio.

- Implementación y presentación final:
Como última etapa se preparará la versión definitiva de la página web, incorporando las correcciones realizadas durante las pruebas. Se verificará que el producto cumpla con los objetivos y requerimientos establecidos al inicio del proyecto. Finalmente, se realizará la implementación y presentación de la página web como resultado del proceso de diseño y desarrollo.

  - Análisis de riesgo

Durante el desarrollo de la página web pueden presentarse diferentes situaciones que afecten el cumplimiento de las actividades, el tiempo establecido, los recursos disponibles o la calidad del producto final. Por esta razón, se identifican los principales riesgos que podrían aparecer desde la etapa de recopilación de información hasta la implementación de la página. El análisis permite anticipar estas situaciones y establecer medidas de prevención o respuesta para reducir su impacto en el proyecto.

| Riesgo identificado | Probabilidad | Impacto | Medida de prevención o respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| Información insuficiente para definir correctamente la página web. | Media | Alto | Realizar una recopilación organizada de información y revisar los requerimientos antes de iniciar el diseño. |
| Cambios en la estructura o diseño durante el desarrollo. | Media | Medio | Elaborar y revisar previamente el boceto o maqueta para definir la estructura antes de programar. |
| Dificultades durante el desarrollo de las páginas y componentes. | Media | Alto | Investigar las tecnologías utilizadas, realizar pruebas por etapas y solucionar los problemas a medida que aparezcan. |
| Errores en las funcionalidades o elementos interactivos. | Media | Alto | Realizar pruebas individuales de cada funcionalidad antes de integrar todos los componentes. |
| Pérdida de archivos o avances del proyecto. | Baja | Alto | Mantener copias de seguridad periódicas y utilizar un sistema de control de versiones. |
| Retrasos en las actividades programadas. | Media | Alto | Establecer fechas para cada actividad, realizar seguimiento al avance y reorganizar las tareas cuando sea necesario. |
| Problemas de compatibilidad o visualización en diferentes dispositivos. | Media | Medio | Probar la página en diferentes tamaños de pantalla y navegadores para realizar los ajustes correspondientes. |
| Problemas durante la implementación final de la página. | Baja | Alto | Realizar una revisión completa antes de la publicación y contar con una copia funcional del proyecto para solucionar posibles inconvenientes. |

Capítulo 3 -Ejecución

Para desarrollar las actividades se seguirá una metodología secuencial, en la que cada una contará con un propósito específico, un procedimiento y un resultado esperado. Esto permitirá mantener organizado el proceso de construcción del prototipo y comprobar progresivamente que lo desarrollado corresponde con las necesidades y objetivos establecidos para CodeQuiz IA.

3.1. desarrollo de actividades

Actividad 1. Recopilación de información y definición de necesidades

Propósito: identificar la información necesaria para determinar qué debe contener la plataforma, quiénes serán sus usuarios y cuáles serán sus principales necesidades.

Desarrollo metodológico: inicialmente se realizará una revisión de la problemática que dio origen al proyecto, teniendo en cuenta las dificultades que pueden presentar los estudiantes durante el aprendizaje de la programación. A partir de esta revisión se identificarán los dos principales tipos de usuarios de CodeQuiz IA: estudiantes y docentes.

Posteriormente, se determinarán las necesidades de cada usuario. En el caso de los estudiantes, se tendrá en cuenta la necesidad de practicar programación mediante quizzes, conocer los errores cometidos, recibir retroalimentación y reforzar aquellos temas en los que presenten dificultades. Para los docentes se considerará la necesidad de consultar información relacionada con el desempeño y las dificultades de aprendizaje de los estudiantes.

Después de identificar estas necesidades, se elaborará un listado de los requerimientos principales de la plataforma. Entre ellos se contemplarán la realización de quizzes, generación de preguntas, registro de respuestas, análisis del desempeño, adaptación de las actividades y presentación de retroalimentación.

Finalmente, la información recopilada será organizada y revisada por el equipo de trabajo para determinar cuáles requerimientos serán incluidos dentro del prototipo.

Resultado esperado: listado organizado de necesidades, usuarios, contenidos y funcionalidades que servirán como base para estructurar CodeQuiz IA.

Actividad 2. Definición de la estructura y organización de la página

Propósito: establecer cómo estará organizada la plataforma y cómo podrá desplazarse el usuario entre sus diferentes secciones.

Desarrollo metodológico: tomando como referencia los requerimientos identificados en la actividad anterior, se determinarán las páginas y secciones necesarias para el funcionamiento del prototipo. Se establecerá una página principal y las secciones relacionadas con el acceso a los quizzes, preguntas, resultados, retroalimentación y seguimiento del desempeño.

Posteriormente, se organizará la relación existente entre estas secciones. Para ello se definirá el recorrido que deberá realizar el usuario desde que ingresa a la plataforma hasta que finaliza un quiz y recibe sus resultados. Este recorrido permitirá establecer qué botones, menús y enlaces serán necesarios.

También se organizará la información que aparecerá en cada pantalla, evitando incorporar elementos que dificulten la navegación. La estructura será revisada antes de continuar con el diseño visual para comprobar que el usuario pueda comprender fácilmente dónde se encuentra y qué acción debe realizar.

Resultado esperado: estructura general de la plataforma y definición del flujo de navegación entre sus principales pantallas.

Actividad 3. Elaboración del boceto o maqueta

Propósito: representar visualmente la distribución de los principales elementos de CodeQuiz IA antes de iniciar su construcción.

Desarrollo metodológico: una vez definida la estructura de navegación, se elaborarán bocetos de las principales pantallas de la plataforma. Inicialmente se realizarán representaciones sencillas que permitan establecer dónde estarán ubicados el menú, los títulos, botones, preguntas, opciones de respuesta, resultados y demás componentes.

Se elaborará, como mínimo, el boceto de la pantalla principal, la sección de quizzes, la pantalla donde el estudiante responderá las preguntas y la pantalla destinada a mostrar resultados y retroalimentación.

Durante la elaboración de estos bocetos se tendrá en cuenta el recorrido definido en la actividad anterior. El equipo revisará cada pantalla para identificar problemas de distribución o elementos innecesarios. Las modificaciones se realizarán directamente sobre la maqueta antes de comenzar la programación, reduciendo así cambios posteriores durante el desarrollo.

Resultado esperado: conjunto de bocetos o maquetas que representen las principales pantallas y sirvan como referencia visual para construir la interfaz.

Actividad 4. Diseño de la interfaz

Propósito: definir la apariencia visual de CodeQuiz IA y transformar los bocetos anteriores en una propuesta gráfica coherente.

Desarrollo metodológico: utilizando las maquetas elaboradas, se establecerán los elementos visuales que identificarán la plataforma. Se seleccionarán colores, tipografías, tamaños de texto, botones, iconos y formas de presentar las preguntas y resultados.

El diseño buscará mantener una apariencia uniforme entre las diferentes pantallas. Por ejemplo, los botones destinados a una misma función conservarán características similares y los títulos, contenidos y opciones de navegación seguirán una misma organización visual.

También se revisará la legibilidad de los textos y la distribución de los elementos, procurando que las acciones principales sean fáciles de identificar. Finalmente, se comprobará que el diseño pueda adaptarse a diferentes tamaños de pantalla antes de utilizarlo como referencia para la programación.

Resultado esperado: diseño visual definido de CodeQuiz IA con criterios comunes para sus diferentes páginas y componentes.

Actividad 5. Desarrollo de las páginas y componentes

Propósito: convertir la estructura y el diseño previamente establecidos en una versión funcional de la plataforma.

Desarrollo metodológico: en esta actividad se iniciará la construcción de las páginas y componentes utilizando las tecnologías seleccionadas para el proyecto. El desarrollo se realizará por partes para facilitar la revisión y corrección de cada componente.

Primero se construirá la estructura general de la aplicación y los elementos de navegación. Posteriormente se desarrollarán las diferentes pantallas definidas en las actividades anteriores. Cada pantalla será comparada con el boceto y el diseño establecido para mantener coherencia entre lo planeado y lo desarrollado.

Después se construirán los componentes necesarios para presentar preguntas, opciones de respuesta, botones, resultados y retroalimentación. Cada componente será probado individualmente antes de integrarlo con los demás.

Resultado esperado: versión funcional de las principales páginas y componentes que conforman CodeQuiz IA.

Actividad 6. Integración de funcionalidades y contenido

Propósito: incorporar a las páginas desarrolladas las funciones necesarias para que CodeQuiz IA pueda cumplir con el objetivo del proyecto.

Desarrollo metodológico: una vez construidas las páginas principales, se procederá a integrar las funcionalidades relacionadas con los quizzes. Se incorporarán las preguntas de programación, las opciones de respuesta y los mecanismos necesarios para registrar las respuestas seleccionadas por los estudiantes.

Posteriormente, se integrará el análisis de las respuestas para determinar los aciertos, errores y temas que requieren refuerzo. Esta información será utilizada para generar o recomendar nuevas preguntas de acuerdo con el desempeño obtenido.

En esta etapa también se incorporará la retroalimentación automática, de manera que el estudiante pueda conocer sus resultados y recibir información que le permita continuar practicando los temas en los que presenta dificultades.

Finalmente, se comprobará la comunicación entre los diferentes componentes para verificar que exista un flujo continuo desde la realización del quiz hasta la presentación de los resultados y las actividades de refuerzo.

Resultado esperado: prototipo integrado capaz de presentar quizzes, registrar y analizar respuestas, proporcionar retroalimentación y adaptar actividades de acuerdo con el desempeño.

Actividad 7. Pruebas, corrección de errores y ajustes

Propósito: verificar el funcionamiento de la plataforma e identificar problemas antes de preparar su versión final.

Desarrollo metodológico: las pruebas comenzarán revisando individualmente las principales funcionalidades. Se comprobará el funcionamiento de botones, enlaces, navegación, presentación de preguntas, selección de respuestas y visualización de resultados.

Posteriormente se realizará una prueba completa del recorrido del estudiante. Para ello se simulará el ingreso a la plataforma, la realización de un quiz, el envío de respuestas, el análisis de resultados y la presentación de la retroalimentación.

También se realizarán pruebas con diferentes resultados para observar si la adaptación responde al desempeño obtenido. Por ejemplo, cuando se identifiquen dificultades en determinado contenido de programación, se verificará que el sistema pueda generar o recomendar actividades relacionadas con ese tema.

Los problemas encontrados serán registrados, corregidos y probados nuevamente. Además, se revisará la visualización de la plataforma en diferentes tamaños de pantalla para identificar posibles inconvenientes en la interfaz.

Resultado esperado: versión corregida y estable del prototipo, con las principales funcionalidades verificadas.

Actividad 8. Implementación y presentación final

Propósito: preparar y presentar la versión final del prototipo funcional de CodeQuiz IA.

Desarrollo metodológico: después de finalizar las pruebas y correcciones, se realizará una revisión general del proyecto. Se verificará que las funcionalidades desarrolladas correspondan con los requerimientos identificados inicialmente y con el alcance establecido.

Posteriormente, se organizará la versión definitiva del prototipo, comprobando que las páginas, componentes, quizzes, mecanismos de análisis y retroalimentación se encuentren correctamente integrados.

Para comprobar el funcionamiento general se realizará un recorrido final simulando la experiencia del usuario: ingreso a la plataforma, selección y realización de un quiz, registro de respuestas, obtención de resultados, identificación de dificultades y presentación de actividades o preguntas de refuerzo.

Finalmente, se preparará la presentación del producto, explicando el problema que busca atender CodeQuiz IA, el proceso seguido para su desarrollo, sus principales funcionalidades y una demostración práctica de su funcionamiento.

Resultado esperado: prototipo funcional de CodeQuiz IA preparado para su demostración y presentación final como producto del proyecto.

Cierre del desarrollo de actividades

La ejecución de estas ocho actividades permite desarrollar CodeQuiz IA de manera progresiva, manteniendo una relación directa entre lo planificado y lo construido. El proceso inicia con la comprensión de las necesidades de los usuarios y continúa con la organización, diseño y construcción de la plataforma, para posteriormente integrar sus funcionalidades, comprobar su funcionamiento y preparar el producto final.

Esta metodología también facilita la revisión permanente del proyecto, debido a que los resultados obtenidos en cada actividad pueden ser verificados antes de avanzar hacia la siguiente. De esta forma, la ejecución no consiste únicamente en programar la plataforma, sino en seguir un proceso organizado que permita transformar las necesidades identificadas inicialmente en un prototipo funcional orientado al aprendizaje de la programación.

3.2. EVALUACIÓN DEL CAMBIO

La evaluación del cambio tiene como propósito determinar en qué medida el desarrollo de CodeQuiz IA responde a la necesidad identificada al inicio del proyecto. Para ello, se realizará una comparación entre la situación inicial planteada y las posibilidades que ofrece el prototipo después de la ejecución de las actividades.

Inicialmente, se identificó que los estudiantes pueden presentar diferentes dificultades durante el aprendizaje de la programación y que no todos avanzan al mismo ritmo. Además, se estableció que los quizzes tradicionales suelen presentar las mismas actividades para todos, lo cual limita la posibilidad de atender las necesidades particulares de cada estudiante.

A partir del desarrollo de CodeQuiz IA se busca generar un cambio en esta situación mediante una plataforma que permita realizar quizzes de programación y utilizar los resultados obtenidos para reconocer el desempeño del estudiante. De esta manera, el sistema podrá identificar aquellos contenidos en los que se presentan mayores dificultades y, a partir de esa información, generar o recomendar nuevas preguntas y actividades de refuerzo.

Para evaluar este cambio se realizarán pruebas sobre las principales funcionalidades del prototipo. La evaluación seguirá el siguiente procedimiento:

- Aplicación de un quiz de prueba: se realizará un quiz de programación dentro de la plataforma para comprobar la presentación de las preguntas y el registro de las respuestas.

- Revisión de las respuestas: una vez finalizado el quiz, se verificará que el sistema pueda reconocer las respuestas correctas e incorrectas y utilizar esta información para establecer el desempeño obtenido.

- Identificación de dificultades: se comprobará si, a partir de los errores registrados, el sistema puede determinar los contenidos de programación que requieren mayor refuerzo.

- Comprobación de la adaptación: se verificará que las preguntas o actividades posteriores puedan ajustarse de acuerdo con los resultados obtenidos. Por ejemplo, si durante el quiz se presentan dificultades en un determinado tema, las siguientes actividades deberán orientarse a reforzar ese contenido.

- Verificación de la retroalimentación: se revisará que el estudiante pueda recibir información relacionada con sus resultados y los aspectos que necesita continuar practicando.

- Revisión general del prototipo: finalmente, se comprobará la navegación, funcionamiento de botones, presentación de contenidos, integración entre las diferentes secciones y respuesta general de la plataforma.

Para organizar la evaluación se utilizarán los siguientes criterios:

| Aspecto por evaluar | Criterio de verificación | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Funcionamiento del quiz | Las preguntas y opciones se presentan correctamente | El estudiante puede completar el quiz |
| Registro de respuestas | El sistema reconoce las respuestas seleccionadas | Las respuestas quedan disponibles para su análisis |
| Análisis del desempeño | Se identifican aciertos y dificultades | El sistema determina los temas que requieren refuerzo |
| Adaptación de actividades | Las actividades posteriores responden al desempeño | El estudiante recibe preguntas acordes con sus resultados |
| Retroalimentación | Se proporciona información después del quiz | El estudiante conoce sus resultados y aspectos por reforzar |
| Navegación | Las páginas, botones y enlaces funcionan correctamente | El usuario puede desplazarse por la plataforma sin inconvenientes |
| Interfaz | La información se presenta de manera clara | El usuario puede comprender y utilizar las principales funciones |

De esta manera, la evaluación del cambio permitirá establecer si el prototipo desarrollado cumple con el propósito planteado. El cambio esperado no consiste solamente en pasar de un quiz tradicional a uno digital, sino en incorporar un proceso en el que las respuestas del estudiante sean utilizadas para orientar las actividades posteriores.

Por lo tanto, se considerará que el prototipo genera el cambio esperado cuando sea capaz de completar el proceso de presentar el quiz, registrar las respuestas, analizar el desempeño, identificar dificultades, adaptar las actividades y proporcionar retroalimentación. Esta evaluación permitirá determinar el nivel de cumplimiento de las funcionalidades propuestas y reconocer posibles aspectos que requieran ajustes posteriores.

3.3. PRODUCTO FINAL

Como resultado de las actividades desarrolladas durante las etapas de planificación y ejecución, se obtendrá como producto final un prototipo funcional de CodeQuiz IA, una plataforma web orientada al aprendizaje de la programación mediante quizzes adaptativos apoyados por Inteligencia Artificial.

El producto final estará dirigido principalmente a estudiantes de programas de Informática y áreas afines que cursen asignaturas relacionadas con programación. Asimismo, tendrá en cuenta al docente como usuario beneficiado, debido a que la información generada por los quizzes puede servir como referencia para identificar dificultades y orientar procesos de refuerzo.

El prototipo integrará las principales funcionalidades establecidas durante la planificación del proyecto:

- Interfaz web: permitirá al usuario acceder y desplazarse por las diferentes secciones de CodeQuiz IA.

- Generación de quizzes de programación: permitirá presentar preguntas relacionadas con contenidos de programación para que los estudiantes puedan poner en práctica sus conocimientos.

- Registro de respuestas: permitirá almacenar la información necesaria sobre las respuestas proporcionadas durante cada quiz.

- Análisis del desempeño: utilizará las respuestas obtenidas para identificar aciertos, errores y posibles dificultades en determinados contenidos.

- Adaptación de preguntas y actividades: permitirá ajustar las actividades posteriores de acuerdo con el desempeño registrado por el estudiante.

- Actividades de refuerzo: cuando se identifiquen dificultades, el sistema podrá generar o recomendar preguntas orientadas a reforzar los contenidos correspondientes.

- Retroalimentación personalizada: después de realizar las actividades, el estudiante podrá recibir información relacionada con sus resultados y los aspectos que necesita continuar fortaleciendo.

El funcionamiento general del producto seguirá una secuencia en la que el estudiante ingresa a la plataforma, realiza un quiz de programación y responde las preguntas propuestas. Posteriormente, el sistema analiza las respuestas e identifica los temas en los que se presentan dificultades. Con esta información, CodeQuiz IA genera o recomienda nuevas preguntas y actividades de refuerzo y proporciona retroalimentación al estudiante.

Flujo general del producto final:

Ingreso a CodeQuiz IA → Selección del quiz → Desarrollo de preguntas → Registro de respuestas → Análisis del desempeño → Identificación de dificultades → Adaptación de actividades → Retroalimentación y refuerzo.

El producto obtenido corresponde a un prototipo funcional, por lo que su finalidad principal será demostrar el funcionamiento de la propuesta y validar la integración de sus características esenciales. En esta etapa no se contempla un despliegue de la plataforma a gran escala ni su integración con sistemas institucionales de gestión académica o LMS.

En consecuencia, el producto final permitirá demostrar de manera práctica la propuesta central de CodeQuiz IA: utilizar los resultados obtenidos por cada estudiante durante los quizzes para adaptar las actividades posteriores y ofrecer un proceso de práctica de programación más relacionado con sus dificultades y desempeño individual.